RENCANA & CEKLIS PERBAIKAN KEAMANAN

Sistem Informasi MONALISA KONSEL (SIMANTAP) — Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
Dokumen Acuan Remediasi Temuan Audit Keamanan (F01 – F13)

# 1. Ringkasan Status & Prioritas Perbaikan

| Prioritas | Tingkat Risiko | Cakupan Temuan | Selesai | Sedang Proses | Belum Dimulai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | CRITICAL / HIGH | F01, F02, F03, F04, F05 | 1 (F03) | 0 | 4 |
| P1 | HIGH / MEDIUM | F06, F07, F08, F09 | 0 | 0 | 4 |
| P2 | MEDIUM | F10, F11 | 0 | 0 | 2 |
| P3 | LOW | F12, F13 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | KESELURUHAN | 13 Temuan Audit | 1 (8%) | 0 | 12 (92%) |

# 2. Fase 1: Mitigasi Kritis Kredensial & Autentikasi (Prioritas P0)

[SELESAI] F03 — Pembersihan Kredensial Database Eksternal Tertanam (CWE-798, CWE-522)

[x] Hapus fallback username dan password hardcode di backend/src/config/egov.config.ts.

[x] Hapus fallback credentials di backend/src/core/egov/egov.service.ts dan tambahkan fail-safe guard bila env tidak tersedia.

[x] Hapus fallback password hardcode di script seed backend/prisma/seed-sidapem.ts.

[x] Hapus fallback dummy key di backend/src/config/jwt.config.ts.

[x] Tambahkan validasi schema Joi untuk EGOV_MYSQL_* di backend/src/config/validation.schema.ts.

[x] Perbarui backend/.env.example dengan placeholder tanpa membocorkan kredensial riil.

[ ] Rotasi kata sandi akun MySQL diskominfosandi di server pusat eksternal dan sesuaikan file .env server.

[ ] Bersihkan commit history Git yang pernah mencatat kredensial sebelum repo dipublikasikan.

[PENDING] F01 — Penghentian Kata Sandi Default & Jalur Masuk Lokal Akun EGOV (CWE-521, CWE-798)

[ ] Hentikan pengisian kata sandi default statis saat penugasan role pegawai di backend/src/modules/users/users.service.ts.

[ ] Hapus akun administrator default dengan password standar di backend/prisma/seed.ts; gunakan first-run wizard.

[ ] Tambahkan kolom authSource (EGOV | LOCAL) di tabel User; akun EGOV dilarang memiliki hash password lokal.

[ ] Reset seluruh password akun testing lama dan cabut seluruh refresh token aktif.

[PENDING] F02 — Penghentian Penyimpanan Hash Sandi eGov di Database Lokal (CWE-287)

[ ] Hapus logic penyimpanan hash kata sandi eGov ke PostgreSQL lokal di backend/src/modules/auth/auth.service.ts.

[ ] Pastikan akun EGOV selalu diverifikasi langsung secara realtime ke database/API E-Gov/SIMPEG.

[ ] Jalankan migrasi data untuk mengosongkan kolom password lokal bagi seluruh pengguna EGOV.

[PENDING] F04 — Sanitasi Paket Deploy & Proteksi Arsip Environment (CWE-312, CWE-200)

[ ] Hapus arsip deploy monalisa-backend.zip lama dari server yang memuat file .env.

[ ] Terapkan packaging script allowlist yang mengecualikan .env, log, dan backup.

[ ] Rotasi JWT Secret dan kredensial database di .env produksi.

[ ] Konfigurasi web server agar memblokir (403) akses HTTP ke file .env, .zip, .git, dan .bak.

[PENDING] F05 — Remediasi Dependency Vulnerability Kritis & Tinggi (CWE-1104)

[ ] Update 14 dependency backend yang dilaporkan npm audit (handlebars, nodemailer, js-yaml, dll.).

[ ] Perbarui Next.js dan dependency frontend yang memiliki advisory critical/high.

[ ] Evaluasi penggantian library xlsx atau batasi pemrosesan file Excel dalam sandbox terisolasi.

[ ] Jalankan regression testing menyeluruh pasca update library.

# 3. Fase 2: Penguatan Sesi, Upload & Rate Limiting (Prioritas P1)

[PENDING] F06 — Migrasi Sesi Token ke HttpOnly Secure Cookie (CWE-922, CWE-1004)

[ ] Kirim Refresh Token via Set-Cookie dengan flag HttpOnly, Secure, SameSite=Strict.

[ ] Hapus penyimpanan token dari localStorage di frontend/src/lib/token-storage.ts.

[ ] Simpan Access Token hanya di memori JavaScript (in-memory state).

[ ] Terapkan proteksi CSRF untuk request mutasi (POST, PUT, DELETE, PATCH).

[PENDING] F07 — Hardening File Upload & Proteksi Akses Bukti Fisik (CWE-434, CWE-862)

[ ] Validasi Magic Bytes dan MIME asli file di backend/src/modules/pembangunan/pembangunan.controller.ts.

[ ] Hapus static asset publik /uploads dan pindahkan bukti ke storage privat.

[ ] Buat endpoint download terautentikasi dengan pemeriksaan role dan scope OPD.

[ ] Gunakan penamaan file berbasis UUID v4 kriptografis.

[PENDING] F08 — Pembatasan Request & Rate Limiter Autentikasi (CWE-307)

[ ] Pasang @nestjs/throttler dengan storage Redis pada endpoint auth/login dan auth/refresh.

[ ] Terapkan limit percobaan login (maksimal 5 request per menit per IP dan per NIP).

[ ] Seragamkan waktu respons gagal login untuk mencegah user enumeration timing attack.

[PENDING] F09 — Penerapan Security Headers & Enforce HTTPS Penuh (CWE-693, CWE-319)

[ ] Aktifkan middleware helmet() di backend/src/main.ts (HSTS, CSP, nosniff, frame protection).

[ ] Perketat allowlist CORS pada mode production tanpa localhost atau wildcard.

[ ] Tambahkan security headers dan redirect 301 HTTP ke HTTPS di frontend/public/.htaccess.

# 4. Fase 3: Manajemen Dokumentasi API & Monitoring (Prioritas P2)

[PENDING] F10 — Pembatasan Akses Dokumentasi Swagger / OpenAPI (CWE-200)

[ ] Nonaktifkan rute /docs di production atau proteksi dengan Basic Auth / IP internal.

[ ] Matikan opsi persistAuthorization agar bearer token tidak tersimpan di browser.

[ ] Sanitasi seluruh contoh nilai di schema Swagger dari data riil.

[PENDING] F11 — Monitoring, Audit Log & Pencegahan Kebocoran Log (CWE-778)

[ ] Catat event login gagal, token reuse, dan akses unauthorized ke auditLog.

[ ] Sanitasi data pribadi (NIP, nama) dari log teks bebas di egov.service.ts.

[ ] Tambahkan Correlation ID unik pada setiap request HTTP di logging.interceptor.ts.

[ ] Atur trust proxy pada NestJS agar pencatatan IP klien akurat.

# 5. Fase 4: Validasi Input & Hardening Informasi Operasional (Prioritas P3)

[PENDING] F12 — Penutupan Informasi Operasional Berlebih (CWE-200)

[ ] Sederhanakan response endpoint /health agar tidak mengekspos heap memory dan detail DB.

[ ] Proteksi endpoint daftar subunit OPD di pembangunan controller jika bukan data publik.

[PENDING] F13 — Pengetatan Validasi DTO & Role Matrix (CWE-20)

[ ] Tambahkan @IsEnum(RoleEnum, { each: true }) dan batas array pada set-role.dto.ts.

[ ] Buat DTO tervalidasi ketat untuk menu role matrix menggantikan tipe any[].

[ ] Tambahkan batas panjang karakter (@MaxLength) pada seluruh string DTO pembangunan.

# 6. Aturan Operasional & Batasan Mutlak

• Database Eksternal E-Gov dan SIMPEG (mysql.konaweselatankab.go.id) adalah READ-ONLY / SELECT ONLY. Dilarang keras melakukan aksi manipulasi data apapun (INSERT, UPDATE, DELETE, DROP, ALTER, TRUNCATE).

• Kerahasiaan File Lingkungan (.env): File .env mutlak diabaikan oleh Git (.gitignore) dan tidak boleh diikutsertakan ke dalam file ZIP atau paket rilis apapun.

• Pelaksanaan Build & Deploy: Dilarang melakukan git push atau npm run build tanpa instruksi eksplisit dari pemilik sistem.